Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Ковровского района»

(утвержденной постановлением Администрации Ковровского района от 02.03.2023 №72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2023-2025 годы», постановление от 21.06.2023 № 221 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковровского района от 02.03.2023 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2023-2025 годы», постановление от 12.09.2023 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковровского района от 02.03.2023 №72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2023-2025 годы», постановление Администрации Ковровского района от 04.07.2024 № 382 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковровского района от 02.03.2023 №72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2023-2025 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Анализ результативности основных показателей (индикаторов)

за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения, шт. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование причин положительной (отрицательной) динамики целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе () | Достигнуто () | Результа-тивность, % (,) |  |
| - количество дорожно-транспортных происшествий / погибло /ранено | Управление жизнеобес-печения, гражданской обороны, строитель-ства и архитектуры |  | 50/4/79 | 55/9/76 | 95 | Произошло увеличение количества, погибших в ДТП, вследствие увеличения количества ДТП, не смотря на улучшение качества дорожной инфраструктуры, остается низкий уровень водительской дисциплины, в основном несоблюдение скоростного режима. |
| - количество ДТП и пострадавшие пешеходы / погибло /ранено |  |  | 8/2/6 | 7/3/4 | 114,3 | Количество ДТП ниже уровня 2022 года, Повысилось количество погибших в ДТП, остается низкий уровень водительской дисциплины. |
| - количество ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет / погибло /ранено |  |  | 4/1/3 | 6/2/4 | 66,7 | Количество ДТП с участием детей увеличилось в 2024 году в связи низким контролем за поведением детей на дорогах. |
| - количество ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет / погибло /ранено |  |  | 2/0/2 | 7/1/6 | 33,3 | Количество ДТП с участием детей увеличилось в 2024 году в связи низким контролем за поведением детей на дорогах. |
| - количество ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств / погибло /ранено |  |  | 47/4/76 | 48/6/72 | 64,8 | Произошло увеличение общего количества ДТП с пострадавшими в связи с низким уровнем водительской дисциплины, в основном несоблюдение скоростного режима. |
| Результативность программы (P) |  | Х | Х | Х | 74,8 |  |

Анализ объемов финансирования мероприятий

за 2024 год

| Программное мероприятие | Источник финансирования (с указанием соответствующего КБК расходов) | Наименование исполнителя, ответственного за реализацию программного мероприятия | Объёмы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение, тыс. руб. | Фактическое значение, тыс. руб. | Степень достижения запланирован-ного уровня затрат, % | Доля в общем объеме средств, предусмотренных на финансирование программы, % |
| Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасных условий для движения на территории Ковровского района | Районный бюджет КБК 63304090600220301612 | МБУ «СЕЗ» | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 81,46 |
| Оснащение и развитие материально-технической базы автогородков | Районный бюджет КБК 67404080600120300 | Управление образования | 63,5 | 63,5 | 100 | 5,17 |
| Профилактика детского травматизма в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | Районный бюджет КБК 67404080600120300 | ОГИБДД | 21,0 | 21,0 | 100 | 1,72 |
|  | Областной бюджет КБК 6740408060R371365 |  | 143,0 | 143,0 | 100 | 11,65 |
| По программе в целом (З) |  |  | 1227,50 | 1227,50 | 100 | 100 |

Оценка результативности и эффективности

за 2024 год

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Расчет и обоснование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие программы социально- экономическим приоритетам Российской Федерации и Владимирской области (максимальное количество баллов 15), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Соответствие программы социально-экономическим приоритетам РФ | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «О безопасности дорожного движения» | 5 |
| 1.2. | Соответствие программы социально-экономическим приоритетам Владимирской области | Постановление Администрации Владимирской области от 12 декабря 2017 года N 1042 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Владимирской области» | 5 |
| 1.3. | Планируемая степень охвата мероприятиями программы населения Ковровского района | 100,0% | 5 |
| 2. Уровень планирования и финансового обеспечения программы (максимальное количество баллов 15), в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Привлечение средств на реализацию программы из федерального и областного бюджетов | на реализацию программы выделено и освоено 143,0 т.р. из областного бюджета | 10 |
| 2.2. | Привлечение средств на реализацию программы из внебюджетных источников | на реализацию программы средства из внебюджетных источников не привлекались | 0 |
| 3. Уровень управления и контроль, за ходом реализации муниципальной программы (максимальное количество баллов 25), в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | Наличие правового акта руководителя программы, определяющего исполнителя (исполнителей) программы, ответственных за реализацию конкретных мероприятий и достижение определенных программой показателей (индикаторов) | постановление Администрации Ковровского района от 02.03.2023 №72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2023-2025 годы» | 10 |
| 3.2 | Экономность использования бюджетных средств и обеспечение их сохранности | отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района» | 5 |
| 3.3 | Своевременность получения результата | снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних не достигнуто | 5 |
| 4. Результаты выполнения программы (максимальное количество баллов 45), в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие достигнутых результатов в процессе реализации программы ожидаемым результатам | 74,8 | 7 |
| 4.2. | Соответствие фактического уровня затрат на реализацию мероприятий программы запланированному уровню | 100 | 15 |
| 4.3. | Эффективность реализации муниципальной целевой программы | 74,8 | 7 |
| 4.4. | Получение результатов требуемого качества | Все работы выполнены в соответствии с СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 50597-2017 "Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и др. | 5 |
| Итого баллов: 79 |  |  |  |

2. Характеристика вклада достигнутых результатов в решение задач и достижение целей программы.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района»  ориентирована на последовательное продолжение решения задач по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, возросшего за последние годы на территории Ковровского района.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

##### На ход реализации программы повлияли экономические и социальные факторы. Сокращение личного состава отдела ГИБДД МО МВД России «Ковровский», увеличение владельцев автотранспортных средств, увеличение транспортного потока на автодорогах района.

Реализация объемов финансирования намеченных мероприятий в 2024 году была произведена с учётом автодорожной обстановки в районе, на основе имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений расходной части муниципальной программы.

4. Предложения по дальнейшей реализации программы и их обоснование, включая оценку необходимости корректировки программы.

На период 2024-2026 годов разработана и утверждена постановлением администрации Ковровского района от 02.03.2023 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района», постановление от 21.06.2023 № 221 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковровского района от 02.03.2023 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2023-2025 годы», постановление от 12.09.2023 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковровского района от 02.03.2023 №72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2023-2025 годы», постановление от 04.07.2024 № 328  «О внесении изменений в постановление Администрации Ковровского района от 02.03.2023 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2023-2025 годы»

Ио директора МКУ «ГО и МТО»

Ковровского района                                                                                             А.В. Ребров